SCM 수급 개선 프로젝트

월간 기기·옵션 발주 프로세스

워크숍 결과 반영 구체화 수정본

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 현행 월간 발주 업무를 시스템 요구사항으로 전환할 수 있도록 단계, 판단, 데이터, 예외, PoC 범위를 구체화 |
| 기준 자료 | 2차시 프로세스분석 워크숍시트 (2026-08-13) 및 기존 프로세스 초안 |
| 적용 범위 | 기기·PRT·옵션 중심의 수요 확정부터 발주 후 입고·PO Match·지불까지 |
| 핵심 원칙 | 계산 자동화와 사람의 승인 판단을 분리하고, 모든 수량 조정 사유와 버전을 이력으로 남김 |

핵심 정의 이 시스템은 단순 발주량 계산기가 아니라, OL·SFDC·과거 실적·수급회의의 수요 근거와 재고·Open PO·공급 조건을 연결하여 발주량을 계산하고, 승인·발주·입고·지불까지 추적하는 월간 수급 운영 시스템이다.

# 1. 프로세스 범위와 운영 구조

워크숍 시트 기준으로 기존 6단계에 발주 후 관리 단계를 추가하여 총 7단계로 정의한다. 각 단계는 입력물, 담당자, 산출물, 판단 및 시스템 상태를 갖는다.

| 단계 | 업무 목적 | 주요 산출물 | 시스템 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | OL 취합 및 발주 사이클 시작 | 영업부서별 OL 취합본 | 작성 중 |
| ① | 수요 확인 및 당월 수요 확정 | 수요 확정본·차이 사유·Bulk-deal 반영 결과 | 수요 확정 |
| ② | 전월말 재고 및 Open PO 확인 | 가용재고·미입고 발주 현황 | 재고 확인 |
| ③ | 기기 발주량 산출 | 기기별 계산 발주량·MOQ/Flex 검증 결과 | 기기 산출 완료 |
| ④ | 옵션 수량 산출 | BOM 전개·장착율·Common품 통합 결과 | 옵션 산출 완료 |
| ⑤ | 보고 자료 작성 및 승인 | 사장 보고 자료·승인/반려 이력 | 승인 요청/완료 |
| ⑥ | FX-LIVE 등 System 입력 | 확정 발주 데이터·입력 결과 | 발주 입력 완료 |
| ⑦ | 발주 후 입고·지불 관리 | 선적/통관/입고/PO Match/지불 상태 | 입고/지불 관리 |

# 2. 상세 업무 프로세스

## 2.1 0단계: OL 취합 및 사이클 시작

기존 원문에는 명시되지 않았지만 워크숍에서 별도 사이클로 식별된 단계다. 각 영업부서의 OL을 기종·옵션·필요월도 기준으로 취합한 뒤 발주 사이클을 시작한다.

| 항목 | 구체화 내용 |
| --- | --- |
| 시점 | 월중 발주 마감일을 기준으로 역산. OL 제출 마감일과 지연 시 조치 기한을 별도 설정 |
| 담당 | 영업부서: OL 제출 / 수급 담당: 취합·누락 확인 / 물류·구매: 발주 가능성 검토 |
| 입력 | 영업부서별 OL, 기종·옵션 코드, 수량, 필요월도, Bulk-deal 표시, 신규·변경·취소 구분 |
| 산출 | 통합 OL 버전, 미제출 부서 목록, 코드 오류·중복·수량 이상 목록 |
| 시스템 요구 | 업로드 템플릿, 필수 컬럼 검증, 버전 생성, 업로드자·업로드일시 기록 |

## 2.2 ① 수요 확인 및 당월 수요 확정

수요는 OL을 기본으로 하되 SFDC 중요 파이프라인, OL 외 Bulk-deal, 과거 월도별 실적 Trend를 함께 검토하고 수급회의에서 최종 확정한다.

| 세부 업무 | 입력·확인 내용 | 산출물·통제 |
| --- | --- | --- |
| OL 자료 검증 | 기종·옵션 코드, 필요월도, 수량, 신규/변경/취소, 중복·오기입 | 오류 목록 및 수정 전후 이력 |
| SFDC 중요 파이프라인 확인 | 기회 단계, 예상 수량, 예상 출고월, 수주 확도, Bulk-deal 여부 | 반영·참고·제외 구분 |
| OL 외 Bulk-deal 확인 | 대형 프로젝트, 일회성 계약, 사전 재고 확보 필요 여부 | 별도 수요 라인과 승인 사유 |
| 과거 Trend 비교 | 기종별 최근 3·6·12·24개월 실적, 전년 동월, 특수 실적 여부 | OL 대비 증감 및 이상치 |
| 수급회의 | 수요 출처별 차이, 재고 선확보 필요 여부, 파이프라인 반영 수준 | 회의 결정사항·참석자·결정일 |
| 당월 수요 확정 | 확정 OL + 승인된 조정 - 취소/감소 + 반영 Bulk-deal | 수요 버전 및 확정 수량 |

확정 원칙 SFDC 파이프라인은 확도별 반영률을 정책으로 정하거나 수급회의에서 개별 승인한다. 과거 Trend와 OL이 다를 때는 차이를 숨기지 않고, 최종 선택 근거를 수요 버전에 기록한다.

## 2.3 ② 전월말 재고 및 Open PO 확인

전월말 기기 재고를 조회한 뒤 미입고 발주(Open PO) 중 해당 필요월도에 공급 가능한 수량을 추가로 반영하여 가용재고를 계산한다.

| 구분 | 시스템 처리 기준 |
| --- | --- |
| 기말 보유재고 | 전월 말 마감 기준. 창고·법인·제품 상태별로 조회 |
| 차감 재고 | 예약·할당·출고 예정·품질 보류·판매 불가 재고를 정책에 따라 차감 |
| Open PO | 발주일, 공급사, 품목, 발주 수량, 미입고 수량, 확정 납기, 필요월도별 반영 가능 여부 확인 |
| 가용재고 | 보유재고 - 차감재고 + 필요월도 전 입고 가능한 Open PO |
| 예외 | 재고 실사 차이, 입고 지연, 대체 모델, 불용·단종 재고는 별도 예외로 표시 |

## 2.4 ③ 기기 발주량 산출

기기별 수요·가용재고·Open PO·Lead time·필요월도·Flexibility rule·PRT MOQ를 반영하여 발주량을 계산한다.

| 계산 항목 | 정의·처리 규칙 |
| --- | --- |
| 입고 필요 월도 | 수요가 실제로 필요한 고객 출고 예측월도. 필요월도와 발주월을 분리 관리 |
| Lead time | 상해·심천·홍콩·베트남·도쿄·요코하마·나고야·네덜란드 등 Supplier/경로별 기준. 발주~입고 이력으로 실측값 검증 |
| 기본 필요량 | 대상 기간 확정 수요 + 목표 안전재고 - 가용재고 - 확정 Open PO |
| Flexibility rule | Supplier 제출 OL 대비 변경 허용 범위 판정. 워크숍 추정값(전월 ±20%, 전전월 ±30%)은 공식 문서 확인 후 확정 |
| PRT MOQ | 계산량이 MOQ 미달이면 MOQ 단위로 올림하거나 예외 승인. 과잉재고 금액을 보고서에 표시 |
| 최종 기기 발주량 | 계산량, MOQ, Flex, 공급 가능량, 담당자 조정량을 반영한 승인 대상 수량 |

권장 계산식

기본식 기기 발주 필요량 = 확정 수요 + 목표 안전재고 - 가용 기기 재고 - 필요월도 전 확정 입고량 - 기존 발주 잔량

## 2.5 ④ 옵션·PRT 외 필요 수량 산출

옵션은 기기 수요에서 파생되는 종속 수요와 기기와 무관한 A/S·교체 등 별도 수요를 구분한다. BOM과 장착율을 이용해 기종별로 전개한 뒤 Common품을 옵션 코드 기준으로 통합한다.

| 세부 업무 | 구체화 내용 | 통제 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 기기별 필수 옵션 식별 | BOM에서 기종별 필수 옵션과 BOM 수량 전개 | 필수 옵션 누락 시 발주 진행 차단 또는 예외 승인 |
| 장착율 확인 | 최근 3·6·12개월 또는 24개월 실적 기준. 신제품은 유사 기종·수급회의 승인값 사용 | 장착율 기준 기간과 근거 저장 |
| 평균 사용량 확인 | 소모품·부품별 3·6·12개월 평균 사용량 및 특수 실적 제외 여부 | 평균 산식과 제외 기준 저장 |
| Common품 합산 | 복수 기종에서 동일 옵션 코드로 발생한 수요를 합산 | 옵션 코드 중복 발주 방지 |
| 별도 옵션 수요 | A/S 교체, 서비스, 별도 판매 등 기기 수요와 무관한 수요 추가 | 수요 유형별 구분 필수 |
| 재고·LT·Flex·MOQ | 옵션 전월말 재고, Open PO, 필요월도, Supplier LT, Flex, MOQ/발주단위 반영 | MOQ 과잉 및 납기 미충족 경고 |

옵션 계산식 옵션 필요량 = Σ(기종별 확정 기기 수요 × BOM 수량 × 장착율) + 별도 옵션 수요 + 안전재고 - 옵션 가용재고 - 확정 입고량 - 기존 발주 잔량

## 2.6 ⑤ 발주 보고 자료 작성 및 승인

보고서는 총액만 보여주는 자료가 아니라 OL·수요·재고·발주량 차이가 왜 발생했는지를 설명하는 의사결정 자료로 구성한다.

| 보고 항목 | 필수 표시 내용 |
| --- | --- |
| 당월 요약 | 총 발주금액, 기기 금액, 옵션 금액, 품목 수, 주요 공급사 |
| 전월·전년 동월 비교 | 발주금액·수량의 증감, 증감률, 변동 상위 기종·옵션 |
| OL 대비 비교 | 전월 제출 OL, 최종 확정 수요, 실제 발주 필요량, 최종 발주량, 차이 사유 |
| 재고·공급 리스크 | 재고 부족, MOQ 과잉, Flex 초과, Lead time상 납기 위험, 단종·대체 모델 |
| 승인·반려 관리 | 승인자, 승인일, 조정 수량·금액, 반려 사유, 재계산 시작 단계 |

사장 보고 반려 시에는 반려 사유에 따라 수요 확정, 재고 확인, 계산, 옵션 산출 중 재시작 지점을 지정한다. 전체를 처음부터 다시 계산하지 않도록 버전과 단계별 확정 상태를 관리한다.

## 2.7 ⑥ 발주량 System 입력 및 검증

| 입력 단계 | 필수 처리 |
| --- | --- |
| 발주 데이터 확정 | 승인 완료 버전만 입력 대상으로 잠금. 담당자 조정값과 승인 이력 포함 |
| FX-LIVE 등 System 입력 | 공급사, 품목 코드, 필요월도, 수량, 단가, 통화, 납기 요청일, 승인번호 입력 |
| 입력 결과 검증 | 입력 수량·금액·품목·납기일을 산출 결과와 대조. 오류 메시지와 재처리 이력 저장 |
| 발주번호 연결 | System 발주번호를 산출 버전에 연결하여 이후 선적·입고·PO Match 추적 |

## 2.8 ⑦ 발주 후 선적·통관·입고·지불 관리

워크숍에서 식별된 발주 후 업무를 시스템 범위에 포함한다. 발주가 끝나는 시점이 아니라 Supplier 접수부터 지불까지가 하나의 발주 건으로 추적되어야 한다.

| 순서 | 업무 | 관리 데이터 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Supplier 발주 접수 및 수량 확인 | 접수일, Supplier 확인 수량, 납기, 변경·취소 여부 |
| 2 | 현지 선적 및 일정 관리 | 선적일, 선적 여부, ETA, 운송장, 지연 사유, 기상·재난·전쟁 리스크 |
| 3 | 한국 도착 및 통관 준비 | 부산항·인천항·인천공항 도착 예정, Invoice·Packing List·B/L 등 통관 서류 |
| 4 | 통관 및 창고 입고 | 통관 완료일, 입고 예정일, 실제 입고일, 창고, 입고 수량 |
| 5 | 입고 수량·상태 검수 | 수량 차이, 파손·불량, 미입고·과입고, 검수 결과 |
| 6 | PO Match 및 지불 처리 | PO·입고·Invoice 매칭, 차이 금액, 지급 승인일, Supplier별 지급 상태 |

# 3. 사람이 판단해야 하는 항목과 자동화 경계

자동화의 목표는 판단을 없애는 것이 아니라, 반복 조회·계산·비교는 자동화하고 사업적 판단과 예외 승인은 사람이 수행하도록 경계를 명확히 하는 것이다.

| 판단 항목 | 권장 처리 | 사람의 역할 |
| --- | --- | --- |
| 당월 수요 확정 | 수요 출처 통합·차이 자동 제시 | 수급회의에서 반영·제외·조정 결정 |
| 파이프라인 반영 수준 | 확도·정책 기반 후보 수량 계산 | Bulk-deal 및 전략 프로젝트 최종 승인 |
| Trend 이탈 | 전년·최근 평균 대비 이상치 경고 | 특수 실적·신제품·시장 이슈 해석 |
| 가용재고 기준 | 예약·할당·보류 재고 자동 분류 | 정책 예외와 재고 실사 차이 승인 |
| Lead time·필요월도 | 기준정보 및 실측 이력 기반 계산 | 긴급·변경·공급사 협의 판단 |
| Flex·MOQ 위반 | 자동 판정 및 경고 | 초과 발주·과잉 재고 감수 여부 승인 |
| 옵션 장착율·평균 사용량 | 실적 기반 자동 산출 | 신제품·특수 프로젝트 적용값 조정 |
| 보고서 차이 원인 | 전월·전년·OL 대비 자동 분해 | 경영진 설명용 핵심 사유 확정 |

# 4. 예외·누락 구간 및 처리 방향

| 예외 상황 | 시스템 처리 방향 | 확인 필요 사항 |
| --- | --- | --- |
| OL 지연·누락 | 미제출 부서와 미확정 수요를 경고하고 대체 기준 사용 여부 승인 | 제출 마감일·지연 승인자 |
| Flex rule 초과 | 초과량·초과 사유·Supplier 협의 상태를 표시하고 승인 전송 | 본사 협의 절차 |
| 월중 긴급 발주 | 정규 발주와 별도 유형으로 생성하고 긴급 사유·추가 비용 기록 | 발생 빈도·PoC 포함 여부 |
| 확정 발주 변경·취소 | 기존 발주와 변경 발주를 연결하고 변경 가능 단계 및 비용 기록 | Supplier별 변경 가능 시점 |
| 신제품·단종 | 유사 기종 기반 장착율 또는 수요를 임시 적용하고 유효기간 관리 | 신제품 초기 기준·단종 처리 |
| 재고 실사 차이 | 실사 조정 전후 재고와 승인자를 기록하고 발주 계산 기준일을 고정 | 창고 범위·실사 주기 |
| A/S 등 별도 옵션 수요 | 기기 종속 수요와 별도 수요 유형을 분리 | 옵션 수요 원천·담당자 |
| 공급·물류 장애 | 선적·도착·통관 지연을 리스크 상태로 관리하고 수요·대체 모델 영향 표시 | 모니터링 담당·주기 |

# 5. 시스템 데이터 요구사항

| 데이터 | 용도 | 최소 필드 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기종 마스터 | 기기 발주 계산 | 기종코드, 제품군, Supplier, 단가, MOQ, 발주단위, LT, Flex, 단종·대체 | 높음 |
| 옵션 마스터 | 옵션 발주 계산 | 옵션코드, 단가, MOQ, 발주단위, Common 여부, Supplier, LT | 높음 |
| BOM | 기종-옵션 수요 전개 | 기종코드, 옵션코드, BOM 수량, 필수 여부, 유효기간 | 높음 |
| 기기·옵션 재고 | 가용재고 계산 | 기말일, 품목, 창고, 보유·예약·보류·가용 수량 | 높음 |
| Open PO | 미입고 수량 반영 | PO번호, 발주일, 품목, 발주·미입고 수량, 확정 납기, Supplier | 높음 |
| 기기·옵션 실적 24개월 | Trend·장착율·평균 사용량 | 월도, 품목, 수량, 수요 유형, 고객 식별자 마스킹 | 중간 |
| 발주~입고 이력 | LT 실측 | PO번호, 발주일, 선적일, 도착일, 입고일, 수량 | 최우선 |
| OL 12개월 이력 | Flex·OL 대비 분석 | 월도, 품목, 제출 수량, 수정 이력, 확정 여부 | 높음 |
| SFDC 파이프라인 | 추가 수요 반영 | 기회, 단계, 확도, 수량, 필요월도, Bulk-deal 여부 | 중간 |
| 보고 샘플·기존 산출 엑셀 | 현행 로직·출력 형식 확인 | 파일 버전, 산출식, 보고 항목, 승인 흔적 | 높음 |

최우선 데이터 발주~입고 이력에는 발주일과 입고일이 같은 발주 건으로 연결되어야 한다. 이 연결이 없으면 Supplier별 Lead time 실측과 납기 예측을 검증할 수 없다.

# 6. PoC 권장 범위

워크숍 시트의 PoC 후보를 실제 구축 순서로 재정렬하면 다음 범위가 1차 검증에 적합하다.

| 구분 | 1차 PoC 포함 | 후속 또는 제외 후보 |
| --- | --- | --- |
| 프로세스 | ① 수요 통합·차이 제시, ② 재고·Open PO 집계, ③ 기기 발주량, ④ 옵션 수량, ⑤ 보고 초안, ⑥ 발주 데이터 파일 출력 | ⑦ 선적·통관·입고·지불 전체 운영 자동화 |
| 기능 | MOQ, Flex 자동 검증, 장착율 계산, Common품 합산, 필수 옵션 누락 경고, 담당자 조정·사유 기록 | 자연어 AI Assistant는 데이터·규칙 확정 후 별도 검토 |
| 데이터 연동 | 초기에는 템플릿 업로드와 파일 출력으로 검증 | ERP·SFDC 실시간 연동 |
| 운영 범위 | 기기·PRT·옵션 중 대표 기종·옵션으로 산식 검증 | 월중 긴급 발주, 다월도 롤링, 유지보수 부품 |

# 7. 시스템 기능 요구사항 요약

| 기능 영역 | 필수 기능 |
| --- | --- |
| 수요 관리 | OL 업로드·검증, SFDC·Trend 비교, Bulk-deal 관리, 수급회의 결정사항, 수요 버전·승인 |
| 재고 관리 | 전월말 재고, 예약·보류·가용재고, Open PO, 입고 예정, 재고 기준일 고정 |
| 발주 계산 | 기기·옵션 산식, LT·필요월도·안전재고, MOQ·발주단위·Flex, 공통품 통합 |
| 판단·예외 | 초과·부족·납기·MOQ·필수 옵션·데이터 누락 경고, 조정 사유·승인 |
| 보고 | 당월 총액, 전월·전년 동월 비교, OL 대비 차이, 주요 원인·리스크, Excel/PDF 출력 |
| 승인·입력 | 금액·예외별 승인선, 반려 재시작 지점, FX-LIVE 입력 파일 또는 연동, 입력 결과 검증 |
| 사후관리 | Supplier 접수, 선적, 도착, 통관, 입고, 검수, PO Match, 지불 상태 추적 |
| 감사·권한 | 버전, 변경 이력, 사용자·일시, 기준정보 유효기간, 역할별 권한 |

# 8. 구축 전 확정해야 할 질문

월간 발주 사이클의 시작일·OL 제출 마감일·수급회의일·사장 보고일·System 입력 마감일은 언제인가?

OL은 누가 어떤 근거로 제출하며, 지연·누락 시 어떤 대체 기준을 적용하는가?

Flexibility rule의 공식 문서와 Supplier별·제품군별 차이는 무엇인가? 워크숍의 전월 ±20%, 전전월 ±30% 추정값을 확정할 수 있는가?

안전재고·예약재고·할당재고·품질보류재고를 가용재고 계산에서 어떻게 처리하는가?

PRT와 그 외 제품군의 MOQ·발주단위·예외 승인 기준이 다른가?

장착율·평균 사용량 산출 기간과 특수·프로젝트 실적 제외 기준은 무엇인가?

기기와 무관한 옵션 수요(A/S·교체 등)의 데이터 원천과 담당자는 누구인가?

발주 후 선적·통관·입고·PO Match·지불을 PoC에서 어느 수준까지 포함할 것인가?

⑥ System은 FX-LIVE가 맞는지, 입력 파일 업로드인지 API 연동인지 확정되었는가?

# 9. 최종 프로세스 요약

운영 흐름 OL 취합 → OL 검증·SFDC·Bulk-deal·Trend 확인 → 수급회의 → 당월 수요 확정 → 전월말 재고·Open PO 확인 → 기기 발주량 계산 → 옵션 BOM 전개·장착율·평균 사용량·Common품·필수품 반영 → LT·필요월도·Flex·MOQ 검증 → 보고·승인 → FX-LIVE 입력 → Supplier 접수·선적·통관·입고·검수·PO Match·지불 → 실적 및 차이 분석

이 구조를 기반으로 다음 산출물은 ① 월간 발주 프로세스 정의서, ② 데이터 정의서, ③ 발주량 산식·정책서, ④ 화면·승인·예외 요구사항, ⑤ PoC 테스트 시나리오로 분리하면 된다.